赛季规划

障碍赛

十一—十二月：电控组：调单腿

调遥控器

（能够通过遥控器控制单腿动）

机械组：机械腿建模（完整模型）

硬件组：写板子

寒假：电控组：调步态（让机器狗能够正常行走，在此基础上发展跑）（尽量让机器狗能脱离电脑）

机械组：搭建场地（学长说的）

完成机器狗大部分搭建

硬件组：写板子

超电

三月（中期考核前）：电控组：调步态（让机器狗在跑的基础上发展跳）

机械组：完成整狗搭建

硬件组：超电

四月（升级迭代）：电控组：调步态（在跳的基础上发展空翻）

机械组：新腿和新狗的建模

硬件组：超电

五月（升级迭代）：电控组：调步态（我猜肯定需要重新调）

确保机器狗的稳定性

机械组：新腿和新狗的搭建

硬件组：超电

六月（升级迭代）：电控组：确保机器狗和遥控器链接的稳定性，完成各个动作的稳定性

机械组：新狗搭建完成

硬件组：确保机器狗元件链接稳定性

七月：机魂大悦

任务赛（以障碍赛进程为前提）

电控组：实现机器狗自动化

视觉组：识别四种物资图标→识别物资箱→控制机械臂拾取物资箱→识别物资收纳点→全场地定位→计算题

技术认识

- 采用轮腿式，大幅提高移速（规则里没有要求障碍赛移动中腿必须要有摆腿动作）

- 鉴于今年比赛规则，机器狗不能以跳跃或空翻方式过台阶，还需要增加机器人走台阶的功能

- 处于对机械腿解算的需要，小登现在在努力搞线代......

- 机器狗1.0可以考虑从四连杆入手，再尝试组装二串三串轮腿

- 障碍赛用位控（应该够吧......？）先有位控再加力控

- 从调单腿到调整狗可以考虑分两组采用不同方式，最后对比采用效果更好的（先搞位控，大致成型后兵分两路，一路继续优化位控，另一路尝试力控）