# 硬件组工作规划

## 赛季规划

### 12月

1. 完成各芯片以及其他元件的选型

2. 绘制遥控器PCB

3. 开始各分电板的绘制

### 1月

1. 完成各分电板绘制（任务赛额外绘制机械臂分电板）并测试

2. 开始绘制主控板（运动底盘）

### 2月

1. 完成主控板（运动底盘）绘制

2. 绘制机械臂的主控板

### 3月-5月

1. 查缺补漏，完成前几个月未完成的工作（3月）

2. 尝试超电（打个问号）

### 6月

准备并完成装配

## 技术认识

1. 硬件组是连接电控和机械的“桥梁”，需要积极听取电控组和机械组的要求来绘制PCB，在备赛前期需要完成的工作较多

2. 硬件组主要需完成选型（主控芯片，电驱，电机，电源系统等）、PCB绘制以及装配，而我认为完成这些工作的第一标准是稳定性，让机器人避免出现各种意外情况：

- 选型时追求可靠，如选择降压芯片时需要注意输出电压和电流是否满足要求

- PCB布线时注意电源线要安全且稳定，信号线合理排布以避免相互干扰

- 装配时合理规划各个区域，并做到避免接线不牢或接线错误，力求稳定，且注重装配的精度

3. 装配前要做好各个模块的单独调试，装配后仍需多次进行整体的调试以及检查，比赛时要做好应急方案，可以提前准备备用PCB，比赛时带好处理应急情况的工具